**แผนพัฒนาสี่ปี**

**(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**[](file:///C:\Documents%20and%20Settings\PC\Desktop\Photoshop7.lnk)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวางแผนการพัฒนาตามแนวทางของประชาคมแผนชุมชน โดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาตำบลเป็นไปอย่างมีทิศทาง และเป้าหมายชัดเจนแน่นอน ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอขอบคุณท่านและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสมนึก เลี้ยงพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

๑. ด้านกายภาพ 1

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 2

๓. ประชากร 3

๔. สภาพทางสังคม 3

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 4

๖. ระบบเศรษฐกิจ 5

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 5

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 6

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 7

**ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)**

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 8

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 13

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 14

**ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 15

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 19

**ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 29

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 30

**ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล**

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 100
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 101
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 103
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 104

๑

**ส่วนที่ ๑**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**คำขวัญ**

**ถิ่นวัวสวย รวยน้ำใจ**

**ใกล้ลำชี มีวัฒนธรรม**

**ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

แต่ก่อน ชาวตำบลหนองขาม ได้ขึ้นตำบลโนนสะอาด **และ**เมื่อในปี พ.ศ. 2500

คุณพ่อโสภา ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านมะขามหรือบ้านหนองขามในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 คุณพ่อโสภา ทองงาม ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และได้เลือก คุณพ่อรั่ว แต่งแดน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อรั่ว แต่งแดนได้ลาออกจากตำแหน่ง ชาวบ้านจึงเลือก คุณพ่อโสภา ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยที่สอง ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อโสภา ทองงาม ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนสะอาด

ในปี พ.ศ. 2532 คุณพ่อโสภา ทองงาม ได้ขอแยกตำบลจากโนนสะอาด มาเป็นตำบลหนองขาม

ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

ในปี พ.ศ. 2532 - 2537 คุณพ่อกาสิน หิรัญคำ ได้ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลหนองขาม

ในปี พ.ศ. 2537 – 2541 คุณพ่อเฉลิม ดงทอง ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

ในปี พ.ศ. 2541 – 2554 คุณพ่อถาวร ล้นเหลือ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

ในปี พ.ศ.2555 –ถึงปัจจุบัน คุณพ่อชนชัย สัมพันธ์ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

1. **ด้านกายภาพ**
   1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

โดยได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 23,137 ไร่ หรือประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร

* 1. ลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่สูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาดเอียงต่ำลงเล็กน้อย แล้วค่อยสูงขึ้นตอน

กลาง และจะลาดต่ำลงเรื่อย ๆ ทางด้านตะวันออกจนเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลหนองขาม มีลักษณะอากาศร้อนชื้น ฝนตก มีพายุรุนแรงเป็นบางครั้ง มีฤดู ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดใน ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

๒

๑.๔ ลักษณะของดิน

ตำบลหนองขามมีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินร่วนปนทราย และในบางพื้นที่จะเป็นแบบดินดำ เหมาะแก่การเพาะปลูกจะได้ผลดี ทำอาชีพทางการเกษตร

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในตำบลหนองขามเป็นลักษณะของแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ลำห้วย บึง หนอง และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้ำตื้น บ่อโยก(บาดาล)

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลหนองขามไม่มีแหล่งป่าไม้ แต่จะมีไม้ยืนต้นที่มีการปลูกตามไร่นาและพื้นที่ว่างเปล่าของราษฎร โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้สะเดาและไม้ยูคาลิปตัส

**๒. ด้านการเมือง/การปกครอง**

๒.๑ เขตการปกครองและการเลือกตั้ง

ตำบลหนองขาม อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จังหวัดชัยภูมิ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ 1 บ้านฝาย นายวิชิต ดังยางหวาย ผู้ใหญ่บ้าน

นางจันทร์เพ็ญ ดียางหวาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นางสุภาพร ปารมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นายคำพัด ดังยางหวาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

- หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ นายธีระวัฒน์ ทองรัศมี ผู้ใหญ่บ้าน

นายวรปรัชญ์ คำเติม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายสุนทร สิทธิคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 3 บ้านฝาย นางพิมประภา บัตรมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน

นายวิชิต ดีวิเศษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายบัญชา เจนชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

-หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ นายสมภูมิ ชัยศัตรา ผู้ใหญ่บ้าน

นายทองแท้ บุญโนนแต้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นางจารุวรรณ ใครศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ นายชนชัย สัมพันธ์ กำนันตำบลหนองขาม

นายบรรจง ทองจำรูญ สารวัตรกำนัน

นายพรพิชัย คลาดสนิท สารวัตรกำนัน

นายคำรี กองเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายสุทิน เลี้ยงพรม ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายบันเทิง ดังชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

- หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม นายบรรทม ทองโปรย ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุริยา หาญละคร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายบุญมี เลี้ยงพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม นายแสงทอง ทองงาม ผู้ใหญ่บ้าน

นายธรรมรงค์ ธงภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นางสิลิณี ชาติศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

3

- หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง นางศิริพรรณ สีหอน ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุชาติ ง้าวไข่น้ำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นางวาสนา บุญโนนแต้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ นายหิรัญ บุญโนนแต้ ผู้ใหญ่บ้าน

นายคมสัน จันทร์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นาธนพงษ์ เทียมทะนงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน นายล้อม ประดับแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน

นายบุญส่ง หวานเพราะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายสิทธิ์ ติดตัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

- หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ นายจำนงค์ อาจประจักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

นายวินิจ หิรัญเทศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

นายชัยฤทธิ์ ประสานศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

**๓. ประชากร**

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลหนองขาม มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๒๓๘ คนแยกเป็นชาย ๒,๕๖๐ คน เป็นหญิง ๒,๖๗๘ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,๖๔๑ ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1๑๓ คน/ตารางกิโลเมตร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| บ้านฝาย | ๑ | ๑๘๓ | ๓๐๗ | ๓๒๑ | ๖๒๘ |
| บ้านดอนไข่ผำ | ๒ | ๑๔๑ | ๒๔๙ | ๒๖๒ | ๕๑๑ |
| บ้านฝาย | ๓ | ๑๙๒ | ๓๒๕ | ๓๔๗ | ๖๗๒ |
| บ้านโนนแต้ | ๔ | ๑๘๗ | ๒๙๒ | ๓๐๖ | ๕๙๘ |
| บ้านหนองตาไก้ | ๕ | ๑๘๖ | ๒๕๔ | ๒๖๒ | ๕๑๖ |
| บ้านหนองฉิม | ๖ | ๙๙ | ๑๒๔ | ๑๑๗ | ๒๔๑ |
| บ้านหนองขาม | ๗ | ๑๘๑ | ๒๕๒ | ๒๖๓ | ๕๑๕ |
| บ้านโนนทอง | ๘ | ๑๔๕ | ๒๑๑ | ๒๔๐ | ๔๕๑ |
| บ้านโนนแต้ | ๙ | ๑๔๙ | ๒๒๗ | ๒๒๖ | ๔๕๓ |
| บ้านภูดิน | ๑๐ | ๕๒ | ๑๐๑ | ๙๐ | ๑๙๑ |
| บ้านหนองตาไก้ | ๑๑ | ๑๒๖ | ๒๑๘ | ๒๔๔ | ๔๖๒ |
| รวม | ๑๑ | ๑,๖๔๑ | ๒,๕๖๐ | ๒,๖๗๘ | ๕,๒๓๘ |

\*\*\*ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอคอนสวรรค์ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙\*\*\*

**๔.สภาพทางสังคม**

๔.๑ การศึกษา

๑.โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

๑.โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

๒.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (วิทยากร)

๓.โรงเรียนบ้านฝาย

4

๔.โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3

๓.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

๑.สถานที่ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5

๒.สถานที่ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4

๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

๕. ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง

๔.๒ สาธารณสุข

๑.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย จำนวน 1 แห่ง

ที่ตั้ง ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒.ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน

๓.อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

๔.แพทย์ประจำตำบล จำนวน ๑ คน

๕.อสม.(ประจำหมู่บ้าน) จำนวน ๘๗ คน

๔.๓ ความปลอดภัย

๑. สถานีสายตรวจ(ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง

**๕.ระบบบริการพื้นฐาน**

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

๑.มีทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข 2065 เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านตำบล

หนองขาม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9

๒.เส้นทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข 2054 เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านตำบล

หนองขาม หมู่ที่ 5,6,7,10 และหมู่ที่ 11

๓.ถนน รพช. 11060 เป็นถนนลาดยางผ่านตำบลหนองขาม หมู่ที่ 1,2,3,8,10

๕.๒ การไฟฟ้า

ตำบลหนองขามมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนครบทุกหมู่บ้าน

๕.๓ การประปา

ตำบลหนองขามมีประปาหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้

๑.บ้านฝาย หมู่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง

๒. บ้านดอนไข่ผำ หมู่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง

๓. บ้านฝาย หมู่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง

๔. บ้านโนนแต้ หมู่ ๔,๙,๘ จำนวน ๑ แห่ง

๕. บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง

๖. บ้านหนองฉิม หมู่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง

๗. บ้านหนองขาม หมู่ ๗ จำนวน ๑ แห่ง

๘.. บ้านภูดิน หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง

๙. บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง

5

**๖.ระบบเศรษฐกิจ**

๖.๑ การประกอบอาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย โดยจำแนกการประกอบอาชีพ ดังนี้

- เกษตรกรรม – ทำนา 4๒.79 %

- เกษตรกรรม – ทำไร่ ๐.๐๒ %

- เกษตรกรรม – ทำสวน 0.0๒ %

- เกษตรกรรม – ประมง 0.0๐ %

-เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0.0๐ %

- รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.๓๖ %

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.๐๙ %

- พนักงานบริษัท ๐.๔๔ %

- รับจ้างทั่วไป 2๘.๕๘ %

- ค้าขาย 1.6๒ %

- ธุรกิจส่วนตัว 0.7๔ %

- อาชีพอื่น 0.๕๐ %

- กำลังศึกษา 18.๗๓ %

- ไม่มีอาชีพ 4.๑๐ %

\*ข้อมูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี๒๕๕๙\*

๖.๒ อุตสาหกรรมและการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง

- ร้านขายของชำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านของชำภายในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ

- โรงสีข้าว มีกระจายตามหมู่บ้าน ซึ่งใช้สีข้าวบริโภคในครัวเรือน จำนวน 14 แห่ง

- ตลาดนัดโคกระบือ จำนวน 1 แห่ง

- โรงอิฐแดงสถานที่ จำนวน ๒ แห่ง

- ที่นอนนุ่นใหม่ บ้านฝาย หมู่ ๓

- โรงสับไม้ สถานที่ บ้านหนองฉิม หมู่ 6

**๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)**

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

ตำบลหนองขามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งสิ้น 46 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรโดยประมาณ 113 คน /ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 23,232 ไร่

6

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกอ้อย จำนวน 2,344 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 1,039 ไร่ ปลูกข้าว 3,225 ไร่ โดยประมาณ

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

๑. แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย

- ลำห้วย ลำน้ำ จำนวน ๓ สาย

- บึง หนอง และอื่น จำนวน ๓๒ แห่ง

๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน ๑๑ แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน ๓๒ แห่ง

- บ่อโยก(บ่อบาดาล) จำนวน ๔๕ แห่ง

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

- บ่อบาดาล จำนวน ๔๕ แห่ง

- น้ำประปา จำนวน ๙ แห่ง

**๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหนองขามจะนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ สถาบันและองค์กรทางศาสนา ได้แก่

* วัด/ สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

วัดศรีดาวเรือง บ้านฝาย หมู่ที่ 1

วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านฝาย หมู่ที่ 3

วัดธรรมวาส บ้านดอนไข่ผำ หมู่ที่ 2

วัดบ้านโนนแต้ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4, 9

วัดศิริภูมิชัย บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5, 6, 11

วัดนรเทพหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7

วัดพุทธิสาร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8

วัดบ้านภูดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ 10

* อุโบสถ จำนวน 4 แห่ง ไดแก้ หมู่ 1,6,7, 9

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี

- งานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

- งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ

- งานประเพณีทำบุญวันออกพรรษา

- งานประเพณีลอยกระทง

7

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชากรในตำบลหนองขามจะใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร และใช้ภาษากลางในการติดต่อราชการหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถพูดได้ทั้งสองภาษา

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองในตำบลหนองขาม ได้แก่ การทอผ้าซิ่นโทเร ทอผ้าไหม ทอเสื้อกก และการเลี้ยงโค

**๙. ทรัพยากรธรรมชาติ**

ตำบลหนองขามมีแหล่งน้ำทั้งจากธรรมชาติและก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร แต่ก็ยังประสบปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง เนื่องจากตำบลหนองขามไม่มีภูเขา และป่าไม้ แต่จะมีเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่ตามไร่นาของราษฎรจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

8

**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)**

**๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐**

## ๑.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

**การตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙**

**ประมาณการด้านรายได้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายได้** | **ประมาณการ** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| หมวดภาษีอากร | ๑๒๙,๐๐๐ | ๐.๖๔ |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ๑๒๑,๗๐๐ | ๐.๖๑ |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐.๘๕ |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | ๒๙๓,๐๐๐ | ๑.๔๗ |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ๑๐๑,๐๐๐ | ๐.๕๐ |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | **๘๑๔,๗๐๐** | **๔.๐๗** |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | ๑๒,๖๘๕,๓๐๐ | ๖๓.๔๓ |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น** | **๑๒,๖๘๕,๓๐๐** | **๖๓.๔๓** |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | ๖,๕๐๐,๐๐๐ | ๓๒.๕๐ |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖,๕๐๐,๐๐๐ | ๓๒.๕๐ |
| **รวม** | **๒๐,๐๐๐,๐๐๐** | **๑๐๐** |

**ประมาณด้านรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| งบกลาง | ๘๙๖,๐๐๐ | ๔.๔๘ |
| งบบุคลากร | ๙,๐๗๒,๔๐๐ | ๔๕.๓๖ |
| งบดำเนินงาน | ๕,๕๑๙,๕๐๐ | ๒๗.๖๐ |
| งบลงทุน | ๒,๒๓๖,๕๐๐ | ๑๑.๑๘ |
| งบเงินอุดหนุน | ๒,๒๗๕,๖๐๐ | ๑๑.๓๘ |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **๒๐,๐๐๐,๐๐๐** | **๑๐๐** |

9

**2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 25๖๐) ปี 255๙ มีทั้งหมด 1๑4 โครงการ ดำเนินงานได้จริงคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๑

ตารางแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 255๙

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๓ | ๘ |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๐ | 1๑ |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๙ | ๖ |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๑๙ | ๑๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๘ | 1๒ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๒๕ | 1๔ |
| รวม | 1๑๔ | ๖๑ |

10

**โครงการที่ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 255๙**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.1 | 100,200 | ๙๖,๐๐๐ |
| 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑ | ๑๒๓,๖๔๘.๕๑ | ๑๒๓,๖๔๘.๕๑ |
| 3. โครงการขุดลอกสระวังกกคร้อ ม.๓ | ๙๑,๘๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| 4. โครงการขุดลอกหนองน้ำ ม.๘ | ๓๓๒,๐๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐ |
| 5.โครงการขุดลอกลำน้ำก่ำ ม.๔ | ๒๘๖,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ |
| 6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าเชื่อมบ้านฝาย | ๑๒๒,๑๐๐.๙๑ | ๑๒๒,๑๐๐.๙๑ |
| 7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๖ | ๑๑๒,๖๐๒.๕๒ | ๑๑๒,๖๐๒.๕๒ |
| 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๑,๕๘๑.๐๘ |
| **รวม** | **1,268,351.94** | **๑,๒๒๕,๙๓๓.๐๒** |
| การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๙.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐.โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ | ๑๕,๐๐๐ | ๒,๑๐๐ |
| ๑๑.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | ๖๐,๐๐๐ | ๔๓,๙๑๙.๒๐ |
| ๑๒.โครงการจัดซื้อสานส้มคลอรีน | ๕๐,๐๐๐ | ๒๘,๑๔๐ |
| ๑๓.โครงการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ๑๖๕,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๑๔.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/พิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดใหญ่/โรคมือเท้าปาก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๙๕๐ |
| ๑๕.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๕๔,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๑๖.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๗.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๐๖๖ |
| ๑๘.โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุตำบลหนองขาม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๕๙๑ |
| ๑๙.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำคนพิการ | ๘๑,๒๐๐ | ๘๑,๒๐๐ |
| **รวม** | **๖๗๕,๒๐๐** | **๔๖๕,๔๖๖.๒๐** |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๐.โครงกรรณรงค์ป้องกันและปราบปรามและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๙๐๗ |
| ๒๑.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๘๙๐ |
| ๒๒.โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๓,๗๑๐ |
| ๒๓.โครงการแข่งขัน กีฬาอบต.สัมพันธ์ | ๓๕๘,๐๐๐ | ๑๙๑,๒๑๔ |
| ๒๔.โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | ๗๐,๐๐๐ | ๖๘,๙๔๐ |
| ๒๕.โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๑,๕๐๘,๐๐๐** | **๑,๓๑๘,๖๖๑** |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
| การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๒๖.โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.๗ | ๓๕,๐๐๐ | ๒๑,๑๑๑ |
| ๒๗.โครงการปลูกแก่นตะวันพืชเศรษฐกิจ(โรงเรียนบ้านฝาย) | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๘.โครงการเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิดในบ่อดิน(โรงเรียนบ้านฝาย) | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๙.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านหนองขาม) | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๐.โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์)โรงเรียนบ้านโนนแต้ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๑.โครงการทัศนาศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนแต้ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๒.โครงการริมทางนักเศรษฐศาสตร์น้อยสู่สาธารณะชนโรงเรียนหนองตาไก้ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๓.โครงการจัดซื้อต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูก | ๒๐,๐๐๐ | ๔,๙๔๐ |
| ๓๔.โครงการปรับเกลี่ยปรับปรุงบ่อขยะ | ๘๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๕.โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๒ |
| **รวม** | **๓๑๕,๐๐๐** | **๒๒๘,๐๒๓** |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๖.โครงการจัดหาพาหนะสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ |
| ๓๗.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ | ๓๙๒,๐๐๐ | ๓๙๒,๐๐๐ |
| ๓๘.โครงการสนับสนุนกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.หนองขามจำนวน ๔ โรงเรียน | ๑,๓๖๘,๐๐๐ | ๑,๓๖๘,๐๐๐ |
| ๓๙.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ | ๑๔๔,๔๖๐ | ๑๓๓,๘๑๑.๖๐ |
| ๔๐.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน | ๖๕๕,๓๗๐ | ๓๒๓,๘๙๐ |
| ๔๑.โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนตำบลหนองขาม | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๒.โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เครือข่าย | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๑๐๐ |
| ๔๓.โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ/ลอยกระทง/สงกรานต์/เข้าพรรษา) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๕,๕๘๒ |
| ๔๔.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔๕.ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานประจำปีอำเภอคอนสวรรค์ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
|  | ๔๖.โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | ๓๓,๔๐๐ | ๓๒,๓๐๐ |
| ๔๗.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | ๒,๔๑๐,๐๐๐ | ๑,๗๔๕,๐๐๐ |
| **รวม** | **๕,๓๓๘,๒๓๐** | **๔,๑๖๐,๖๘๓.๖๐** |
| การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๔๘.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | ๓๓๔,๖๐๐ | ๓๒๓,๒๐๐ |
| ๔๙.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๖๙,๕๘๐ |
| ๕๐.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๒,๘๒๕ |
| ๕๑.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | ๒๓๑,๘๐๐ | ๑๔๙,๑๐๐.๒๖ |
| ๕๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ | ๙๓,๖๗๐ | ๙๒,๑๘๓ |
| ๕๓.ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | ๘๕,๐๐๐ | ๗๔,๐๓๐.๗๐ |
| ๕๔.ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | ๒๘๐,๐๐๐ | ๑๗๘,๐๘๔.๖๐ |
| ๕๕.ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือและค่าลงทะเบียนต่างๆ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑๒๖,๕๘๐ |
| ๕๖.โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.หนองขาม | ๑๖๐,๗๐๐ | ๑๕๗,๐๐๐ |
| ๕๗.โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณ อบต.หนองขาม | 33,400 | ๓๒,๓๐๐ |
| ๕๘.โครงการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕๙.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๖๐.โครงการ อบต.สัญจร | ๒๐,๐๐๐ | ๘,๐๖๒ |
| ๖๑.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๖๑๘ |
| **รวม** | **1,879,170** | **๑,๔๔๓,๕๖๓,๕๖** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **10,983,951.9** | **๘,๘๔๒,๓๓๐.๓๘** |

**การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ราษฎรมีเส้นทางการคมนาคมที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น ตลอดจนแห่งน้ำ คูคลอง ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีขึ้น รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วย

**การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในหมู่บ้าน เช่น การจัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดการเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขในพื้นที่ เป็นต้น

13

**การดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาสาธารณะภัยในเบื้องต้น

**การดำเนินงานด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ทำให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกตันไม้ภายในตำบล ลดการพังทลายของหน้าดิน และทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

**การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วั**ฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ได้แก่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

**การดำเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

**๒. ผลที่ได้รับจากากรดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐**

**๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

๑. สามารถช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจให้การประชาชนต่อการดำเนินงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมในเขตพื้นที่ตำบลหนองขามลดลง

๓. สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย สาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดีขึ้น

๔. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

๕. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า

๖. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติตามฤดูกาล

๗. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

**๒.๒ ผลกระทบ**

ในการดำเนินการพัฒนาและการจัดการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ก่อนการดำเนินการจะมีการสำรวจสถานที่ พื้นที่ในการพัฒนา หากเป็นการลุกล้ำเขตแดนของประชาชนก็จะมีการไกล่เกลี่ยก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ โดยได้รับความยืนยอมจากผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆ

14

**3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

๓.๑ จำนวนงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานนอก เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการพัฒนา ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามและทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓.๒ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยังคงเป็นกลุ่มเดิม ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

ให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้น

๓.๓ การขาดความเข้าใจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

๓.๔ การกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ยังไม่เพียงพอ

3.๕ อุปสรรคทางธรรมชาติทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

15

**ส่วนที่ ๓**

**ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น

ยุทธศาตร์ที่ ๓ คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต

ยุทธศาตร์ที่ ๔ สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย

ยุทธศาตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาตร์ที่ ๖ ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

เข้าสู่ครัวโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม

และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน

๒.แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้าง

มูลค่าเพิ่ม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด

และเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

**๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๒.๑ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

“ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรม ”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีจำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทะศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมี

ประสิทธิภาพ

๓. ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๕. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

๖. การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน

17

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. การเพิ่มขึ้นของเส้นทางจราจรและความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางจราจร

๒. การมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

๓. จำนวนแหล่งกักเก็บน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

๔. การเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชีพ

๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง

๖. ร้อยละของการนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาดำเนินงานในกลุ่มอาชีพ/เศรษฐกิจ

๗. ประชาชนรู้จักการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

๘. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน

๙. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่

๑๐. จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น

๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายน้อยลง

๑๒. บริเวณหมู่บ้านมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้น

๑๓. การเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมู่บ้าน

๑๔. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ

๑๕. ประชาชนมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

๑๖. การดำรงอยู่ของจารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๗. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๘. ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับสืบทอด

3. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับราษฎร

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและของผู้ปกครอง

6. ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒.๖ กลยุทธ์

๑. ก่อสร้างปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม สะพาน รางระบายน้ำ

และระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

๒. ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบริการสาธารณะ

๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเตอมซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกัก

เก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๔. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

๕. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

18

๖. ส่งเสริมการสาธารณสุข

๗. สร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็น

แนวทางในการดำเนินงาน

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

๙. ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

๑๐. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๒. ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔. การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน

๑๕. การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

๑๗. การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

๑๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีดประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ

๑๙. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้บริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

๒๑. การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริสร้างความเข็มแข็งของ

ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบลหนองขาม คือ มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤติเศรษฐกิจได้ มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร มีการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีสินค้าพื้นเมืองของตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ผ้าซิ่นโทเล ผ้าขาวม้า ฯลฯ มีการจัดตลาดนัดวัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตำบลหนองขาม ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายในจังหวัด นำส่งสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเน้นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ภายใต้หลักประชารัฐ โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/งาน ร่วมกัน จากข้อมูลการวิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กอปรกับกรอบ และทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ให้สอดคล้องกันบริบทของสังคมท้องถิ่น โดยมุ่งให้ภาคประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง เศรษฐกิจของชุมชนมั่งคั่ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน

19

**๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

สถานการณ์พัฒนาของตำบลหนองขามสรุปโดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้

**จุดแข็ง (Strength)**

๑. มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร

๒. มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง

๓. มีอัตรากำลัง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน

**จุดอ่อน (Weakness)**

๑. การพัฒนายังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและครอบคลุมเท่าที่ควร

๒. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ

๓. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

๔. กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในบางด้าน

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีเป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

**โอกาส (Opportunity)**

๑**.** รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

๒. มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ

๓. กฎระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ

๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

**อุปสรรค (Threat)**

๑**.** ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

๒. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต

๓. สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์ ทำให้มีผลต่อการจ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น

๔. นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น

๕. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ

๖. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน

**๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของท้องถิ่น มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นให้มีทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน พึ่งตนเองได้ทั้งการผลักดัน ส่งเสริมด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า

20

โดยมีการวางแผนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน โดยนำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบ ยท ๐๑

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ

การสร้างความเข้มแข็งขงชุมชน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนา

การสาธารณสุข

การพัฒนาการ

ศึกษา

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

การเพิ่มประสิทธิ

ภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการตลาด

และการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน

การเพิ่มประสิทธิ

ภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ

การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์

การ

พัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้อง ย.2 อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.2 อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.7 อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.8 อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.1 อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.6 อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและของผู้ปกครอง

เป้าประสงค์

พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

พัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

เป้าประสงค์

การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

2.3 ส่งเสริมการสาธารณสุข

2.4 สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

6.1 การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

6.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

5.2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ

4.1 ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน

4.4 การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.1 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

1.2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/แซมซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบริการสาธารณะ

1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การรักษาความสงบภายใน

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง

พาณิชย์

การเกษตร

สาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิความรู้แก่คนในชุมชน

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การสืบสานจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

3.โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ

2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน

3.โครงการส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยของราษฎรในชุมชน

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

1.โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง

2.โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างตามอำนาจที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ

3..4 แผนผังยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบ ยท .02

วิสัยทัศน์

เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรม

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน

พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับสืบทอด

การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง

ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับราษฎร

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

3.ส่งเสริมการสาธารณสุข

4.สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

1.การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

3.การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

2.การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ

1.ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน

4.การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

2.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

2.ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงบริการสาธารณะ

3.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ ทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การรักษาความสงบภายใน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง

สง

พาณิชย์

การเกษตร

สาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์

เคหะและชุมชน

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย | | | | ความก้าว  หน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต | ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การบริการสาธารณะและคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | 11 | 22 | 33 | 44 | ปีละ 11โครงการ | 1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคมสะพานร่างระบายน้ำและระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย  2.ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบริการสาธารณะ  3.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำ กักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | 1.โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง  2. โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ | กองช่าง | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมีประสิทธิภาพ | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในเขต อบต. | 5 | 10 | 15 | 20 | ปีละ 5 โครงการ | 1.ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ  2.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  3.ส่งเสริมการสาธารณสุข  4.สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน | 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ  2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน  3.โครงการส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยของราษฎรในชุมชน  4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน  5.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน | กองสวัสดิการสังคม | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย | | | | ความก้าว  หน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เพิ่มขึ้นของราษฎรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลหนองขาม | 5 | 10 | 15 | 20 | ปีละ 5โครงการ | 1.ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  2.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  3.โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรม  ชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | พัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลดลง | 3 | 6 | 9 | 12 | ปีละ 3 โครงการ | 1.ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3.การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน  4.การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน  2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  3.โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กองช่าง | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย | | | | ความก้าว  หน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยสนับสนุน |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด | การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 25 | 35 | 45 | ปีละ 10โครงการ | 1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ  2.การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน  3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ | 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิความรู้แก่คนในชุมชน  2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การสืบสานจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ | ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | 15 | 30 | 45 | 60 | ปีละ 15โครงการ | 1.การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  2.การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  3.การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 4**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | สังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม | สำนักปลัด |
| บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข | สำนักปลัด | สำนักปลัด |
| การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัด | สำนักปลัด |
| การเศรษฐกิจ | พาณิชย์ | สำนักปลัด | สำนักปลัด |
| งบกลาง | งบกลาง | สำนักปลัด | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | สำนักปลัด  กองการศึกษา |
| บริหารงานทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | สำนักปลัด  กองช่าง |
| บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด | สำนักปลัด  กองช่าง |
| 4 | การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัด | สำนักปลัด |
| บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข | สำนักปลัด | สำนักปลัด |
| บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด  กองช่าง |
| 5 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด |
| บริการชุมชนและสังคม | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด |
| บริการชุมชนและสังคม | สังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม | กองสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด |
| 6 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | สำนักปลัด  กองคลัง |
| บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | กองช่าง |
| บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ |
| บริการชุมชนและสังคม | สังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม | กองสวัสดิการสังคม |

**2.บัญชีโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.1 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | - จุดบ้านนายพงศธร ถึงบ้านนายวันที กว้าง 0.70 ม.ยาว 200 ม.ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.  -จุดบ้านนายถนอมถึงบ้านนายรัตน์กว้าง0.70 ม.ยาว 200 ม.ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. | 600,000 |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.1 | -เพื่อให้มีแสงสว่างในการเดินทางช่วงเวลากลางคืน | -จุดสถานีสูบน้ำประปาถึงบ้านนายทองสุข  -จุดบ้ายฝาย ม.1ถึงฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้  -จุดฝายหลวงถึงสถานีสูน้ำประปา | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.1 | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | -จุดบ้านฝาย ม.1 ถึงฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้ กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม. | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 4 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.1 | - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางการเกษตร | - จุดฝายหลวงถึงนานายประสิทธิ์ กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดนานายชูชาติถึงนานายชาญชัย  กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม.  - จุดถนนบ้านฝาย ม.1ถึงฟาร์มไก่ บ้านหนองตาไก้ กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.  -จุดนานายบุญทองถึงนานายสุระพงษ์ กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม.  -จุดนานายพัลลภถึงนานายโกวิทย์  กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.  -จุดนานายสุระพงษ์ถึงนานายบุญเถิงกว้าง 5 ม.ยาว2,500 ม.  -จุดถนนดำไร่นายสุรศักดิ์-โคกหินกองกว้าง8 ม.ยาว 2,000ม. | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้นเชื่อมจากบ้านฝาย ม.1 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ถึงบ้านหนองโดก ม.6 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | -ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 54 ม. | 4,104,000 | 4,104,000 | 4,104,000 | 4,104,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม. 1 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปภาคบริโภคที่สะดวกและเพียงพอ | -ตามไร่นาภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ |  | 400,000 |  |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 7 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.1 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปภาคบริโภคที่สะดวกและเพียงพอ | -จุดนานางสมช่วง ธิสานสังข์ถึงนานายสง่า ดงทอง กว้าง 1.5 ม.ยาว 2,000 ม.ลึก 1 ม. | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้สะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน ม.1 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวก | -จุดลำห้วยยางหวายตอนบน กว้าง 20 ม.ยาว 1,000 ม.ลึก 2 ม. |  | 200,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้านนายวิสิทธิ์ โตนชัยภูมิถึงบ้านพ่อถม กงจันทร์ ม.2 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | -ขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 800 ม. | 150,000 |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ม.2 | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | - นานายสมร-ศาลปู่ตา  -สี่แยกนานายเรียน – นานายเลิศ  -สี่แยกสวนนายเลิศ-ไร่นายบุญส่ง  -นานายสมร-สี่แยกนานายเรียน | 400,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.2 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดสามแยกบ้านนางอ่อน-เมรุ  กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.  -จุดสามแยกบ้านนางอ่อน-สี่แยกคอกวัวพ่อสำรอง กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.  -จุดบ้านพ่อถม-สี่แยก-ฟาร์มไก่นายบุญส่ง กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.  -จุดคอกวัวสำรองถึงสี่แยกบ้านนางเรียน กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.  -จุดลาดยางจากนานางเรียนถึงนายธง (เชื่อมบ้านฝาย) กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. |  | 600,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.2 | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | -จุดนานายสมหมายถึงนานาย  ทองสุนกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดนานายธงถึงนานายวิชิต  กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.  -จุดสามแยกไร่นายชมถึงสี่แยกบ้านเก่า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
|  |  |  | กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดสี่แยกสระพ่อเวินถึงนานายธง  กว้าง 8 ม.ยาว2,000 ม.  -จุดถนนรอบหมู่บ้าน กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม.  -จุดนานายสมรถึงบ้านเก่า  กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -จุดจากหลังวัดถึงลำห้วย กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม.  -จุดจากสามแยกคอกเป็ดนายธีระวัฒน์ถึงทางกฐิน กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม.  -จุดสามแยกบ้านนายสง่าถึงถนนบ้านดอนหัน กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดถนนดำสามแยกโคกย่านางถึงนานางสุน กว้าง 8 ม.ยาว 3,500 ม.  -จุดสามแยกบ้านนายเลิศชัยถึงไร่นายธีระวัฒน์ กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -จุดสามแยกไร่นายชม กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 13 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน | -ลานกีฬาอเนกประสงค์จำนวน 1 แหล่ง |  |  | 100,000 |  | ราษฎรมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีสถานที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 14 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.2 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -ภายในพื้นที่บ้านดอนไข่ผำ ม.2 จำนวน 2 จุดขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.4 | -เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จุดจากหนองฝาเรือนถึงนานายหลง ใจสบาย กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.  -จุดจากบ้านโนนแต้ถึงท่าหว้า  กว้าง 5 ม.ยาว1,200 ม.  -จุดจากท่าหว้าถึงนานายพุทธิศักดิ์  กว้าง 5 ม.ยาว 1,200 ม.  -จุดจากหนองฝาเรือนถึงลำนาแซง กว้าง 5 ม.ยาว4,000ม.  -จุดท่าแจ้งถึงหนองฝาเรือน  กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -จุดนานายหลงถึงสะพานนาแซงใต้  กว้าง 6 ม.ยาว 2,500 ม. | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.4 | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จุดจากบ้านนายถนอม เทอมหวายถึงบ้านนายประสงค์ แก้วหาญ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 17 | โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ม.4 | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จุดจากบ้านนายกมล ถึงวัดโนนแต้ | 50,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกลำนาแซงตอนล่าง ม.4 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กว้าง 80 ม.ยาว 7,000 ม.ลึก 3 ม. | 5,000,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด ม.4 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -จุดจากบ้านนายสมภูมิ ชัยศัตราถึงบ้านนางสมัย บุญโนนแต้ กว้าง 0.70 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.ลึก 0.50 ม.  -บ้านนางล่อมถึงถนนดำ กว้าง 0.50 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.ลึก 0.50 ม. |  | 200,000 |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - สามารถลดปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ประปาผิวดินขนาดใหญ่(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - จุดบ้านนายสังวาลย์-บ้านนางหนู  -จุดบ้านนางหลั่น-บ้านนายเฉลิม  กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 22 | โครงการขุดลอกหนองแซงม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กว้าง 80 ม.ยาว 5 กม.  ลึก 2 ม. |  |  |  | 10,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการทำประตูระบายน้ำเข้า-ออกหนองแซง ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ทำประตูระบายน้ำเข้า-ออกหนองแซง | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -จุดบ้านผู้ช่วยฯสุทินถึงบ้านนายอุดม สงวนศักดิ์ กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม.ลึก 0.55 ม.  -จุดบ้านนายไพโรจน์ถึงบ้านนางพรรณิภา กว้าง 0.70 ม. ยาว 500 ม.ลึก 0.55 ม. | 300,000 |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - สามารถลดปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จุดสายทางกฐิน ถึงบ้านนายจันทา  -จุดบ้านนายสมพงษ์ถึงทางแยกกฐินกว้าง  -จุดสายอาคารอเนกประสงค์ถึงสี่แยก ม11  กว้าง 4 ม.ยาย 100 ม.หนา 0.15 ม. | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดน้ำท่วมขัง ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จุดบ้านนายสถิตถึงบ้านนายบัง | 150,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | * -จุดสามแยกข้างอบต.หนองขามเขต ต.หนองขามกว้าง 5 ม.ยาว1,800 ม * -จุดโรงสับไม้ถึงเขตตำบลห้วยบง กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.-จุดบ้านนายจันทาถึงนานายบัว กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. * -จุดสามแยกสวนนายทองถึงนานายบุญหลาย กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. * -จุดแยกสวนนายทรายถึงนานางกัลยา กว้าง 5 ม.ยาว 1,900 ม. | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 28 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.5 | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -สายบ้านนางจันทาถึงนานายมี |  | 200,000 |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 29 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.5 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -จุดบ้านนายไพโรจน์ถึงบ้านนางพรรณิภา กว้าง 0.70 ยาว 200 ม. |  | 300,000 |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - สามารถลดปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ | กองช่าง |
| 30 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.5 | -เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์อยู่ในสภาพดีขึ้นพร้อมใช้งาน | -ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง |  |  |  | 150,000 | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | อาคารอเนกประสงค์ได้รับการต่อเติมเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 31 | โครงการเปลี่ยนและย้ายถังประปาแห่งใหม่ ม.5 | -เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างสะดวกและสะอาด | เปลี่ยนและย้ายถังน้ำประปา |  | 200,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 32 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไร่นา ม.5 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา  ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ |  | 100,000 |  |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 33 | โครงการทำแหล่งน้ำและทำแปลงเพื่อปลูกพืชผักหน้าแล้ง ม.5 | -เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร | ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน |  | 50,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.6 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | * -จุดถนนดำ –ลำห้วยยางหวาย-โนนกกค้อกว้าง 4 ม.ยาว800 ม.หนา 0.15 ม. | 2,000,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 35 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.6 | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | * -จุดนานายบุญเทิงถึงนานายประยูร * -จุดนานายหนูพินถึงนานายน้อย * -จุดนายถัดถึงนานายประยูร | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 36 | โครงการถนนเพื่อการเกษตร ม.6 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.หนา 0.10 ม. |  | 150,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 37 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแหล่งใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ(ป่าช้า) ม.6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาดปากบ่อกว้าง 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ จำนวน 1 บ่อ |  | 100,000 |  |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 38 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนกลาง ม.6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จากถนนดำ ถึง นานายประยูร ประสานศักดิ์  กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม.ลึก 2 ม. | 5,000,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 39 | โครงการวางท่อมุดจากหน้าฝายตากด-นานายหนูพิน ม.6 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | วางท่อมุดจากหน้าฝายตากดถึงนานายหนูพิน หิรัญคำ |  |  |  | 100,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 40 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.6 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | * -จุดจากถนนใหญ่ถึงนานายสุข หาญละคร กว้าง 4 ม.ยาว 3,000 ม. * -จุดจากนานายสุข หาญละครถึงนานายเล็ก หิรัญเทศ กว้าง 4 ม.ยาว 3,000 ม. * -จุดจากนานายสุข หาญละครถึงนานายหนูพิน หิรัญคำ กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. * -จุดจากนานายกาสิน ถึงโนนกกค้อ กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน ม.7 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดจากบ้านนางประไพ ถึงบ้านนายธรรมรงค์  กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.  หนา 0.15 ม.  -รอบหมู่บ้าน | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.7 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 43 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 7 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดจากบ้านนายสุดใจ ทองงามถึงนานายแสงทอง ทองงาม กว้าง 6 ม.ยาว1,000 ม.  -จุดจากถังน้ำประปาหมู่บ้านด้านตะวันตกถึงนานางหนูหริ่ง ศรีนอก กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดจากบ้านนายธรรมรงค์ถึงถนนเชื่อถนนบ้านภูดิน กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม. |  | 150,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 44 | โครงการลงลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตบ้านหนองขาม ม.7 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -นานายอุดร คุ้มไพร-นานางณัฐธิดา สีสมบัติ  -นานายอุดร คุ้มไพร-นานายรุ่ง บุญวิจิตร  -นานายธรรมรงค์ ธงภักดิ์-นานายสมัคร คานชัยภูมิ  -นานายพงศกร คุ้มไพร-นานายสบิน กองจันทร์  -ประปาด้านทิศตะวันตก-นานางหนูหริ่ง ศรีนอก  -นานายสุดใจ ทองงาม-นานายแสงทอง ทองงาม  กว้าง 5 ม.หนา 0.10 ม.ยาวรวม 1,500 ม. |  | 150,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 45 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเจาะ ม.7 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเจาะ |  |  |  | 100,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 46 | โครงการขุดลอกห้วยหินเจาะและลงลูกรังตลอดสาย ม.7 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | กว้าง 25 ม.ยาว 6,000 ม.ลึก 2 ม. |  |  |  | 10,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม ถึงบ้านโนนสงเปลือย ม.3 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง2ตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถนนลาดยางเชื่อมจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม ถึงบ้านโนนสงเปลือย ม.3 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ถึงบ้านห้วยบง ม.8 ต.ห้วยบง อ.เมือง | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง2ตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถนนลาดยางเชื่อมจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ถึงบ้านห้วยบง ม.8 ต.ห้วยบง อ.เมืองกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.20 เมตร | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 49 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนใหม่พร้อมลงลูกรังและวางท่อ ม.8 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดนานายประดุลถึงลำนาแซง  -จุดท่านางเม้งถึงนานายทองแท้  -จุดนานายสงวนถึงนานายสมัคร  กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 ม.หนา 0.10 ม. | 150,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 50 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.8 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดสามแยกหัวหนองจอกถึงทางบ้านดอนไข่ผำ กว้าง 6 ม.ยาว 4,000 ม.  -จุดแยกนานายเรืองถึงโค้งนานายบุญเต้  กว้าง 6 ม.ยาว 800 ม.  -จุดถนนริมลำห้วยยางหวายถึงวังอีตู้ กว้าง 6 ม.ยาว  1,000 ม.  -จุดสามแยกหนองจอกถึง วังอีตู้ กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม. | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 51 | โครงการไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จุดบ้านนายวิจารย์ ถึง บ้านนายสลัก เตียงไธสงค์  -จุดบ้านนางคำพอง ถึงบ้านนางวาล กงจันทร์  -จุดบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนายนนทพงษ์ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.8 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดจากบ้านนายอุดถึงบ้านนายลำดวน ประยูรหาญ  กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.  หนา 0.15 ม. |  | 200,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจากท่าแจ้งบ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  ถึงสะพานลำชีบ้านหนองดู่ ม.4 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง2ตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ถนนลาดยางเชื่อมจากท่าแจ้งบ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ถึงสะพานลำชีบ้านหนองดู่ ม.4 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่นกว้าง 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 54 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม) | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 55 | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำทำการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 500,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 56 | โครงการสูบน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะประโยชน์(ท่าแจ้ง)ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | สูบน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน |  | 100,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 57 | โครงการขุดลอกลำนาแซงจากท่านางเม้ง-นานายหลง ใจสบาย ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | -ขุดลอกลำนาแซงจากท่านางเม้ง-นานายหลง ใจสบายกว้าง 80 ม.ยาว1,000 ม.ลึก 2 ม. |  |  |  | 3,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 58 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวกและรองรับการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | -จุดจากบ้านโนนทองถึงท่าแจ้ง | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.8 | -เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน | -ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.8 |  | 300,000 |  |  | มีอาคารสำหรับใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้านจำนวน 1 หลัง | มีอาคารสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 60 | โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.8 | -เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน | -ขนาดกว้าง 30 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม. |  |  |  | 300,000 | มีลานอเนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง | มีบริเวณสถานที่สำหรับใช้เป็นลานอเนกประสงค์ | กองช่าง |
| 61 | โครงการแก้มลิงลำนาแซง ม.8,ม.4 | - เพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งน้ำไว้ทำการเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ | - ลำนาแซง |  |  |  | 25,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 62 | โครงการแก้มลิงลำนาแซง  พร้อมอาคารประกอบ ม.8,4 | - เพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งไว้ทำการเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ | - ลำนาแซง |  |  |  | 25,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 63 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวกและรองรับการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | -รอบหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ ม.9 | 100,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 64 | โครงการฝั่งท่อจากลำน้ำชีลงสู่หนองชีหลง หมู่ 9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ฝั่งทอจากลำชีลงสู่หนองชีหลงท่อหน้า 80 จำนวน 16 ท่อนทำหูช้าง 2 ข้าง | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 65 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรพร้อมลงลูกรัง ม.9 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จากท่าสะพาน-ฝายหลวงพ่อ-หนองฝาเรือน กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.หนา 0.10 ม. |  |  | 150,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อน้ำจากลำชีลงสู่ลำน้ำก่ำ ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อน้ำจากลำชีลงสู่ลำน้ำก่ำ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 67 | โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | -จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการจัดหาน้ำ |  |  |  | 300,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 68 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตรม.10 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดซอยข้างศูนย์เก่าถึงบ่อหินโชคดำเนิน กว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม.  -จุดสระน้ำโคกย่านาง-ครองใหม่และห้วยสัมพันธ์ กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -จุดซอยปู่ตาถึงวัดบ้านภูดิน  กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.  -จุดรอบสระน้ำโคกย่านาง กว้าง 5 ม.ยาว 1,700 ม. | 150,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 69 | โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.10 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จากข้างค่ายลูกเสือถึงนานายปักษ์ ประสานแสง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. สูง 0.50 ม.  -จากบ้านนายดำ หงส์พันธ์ถึงบ้านนางสมพร ประสานแสง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. สูง 0.50 ม.  -จากไร่ตาสิงห์ ประสานแสงถึงคลองใหม่ | 450,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 70 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา  ม.10 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา  ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ |  |  | 100,000 |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 71 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.10 | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จากหน้าซอยปู่ตา ถึงสี่แยกนานายบุญส่ง แก้วหาญ  -จากซอยศูนย์เก่า ถึง นานายบุญมา บุญโนนแต้ |  |  |  | 200,000 | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 72 | โครงการสูบน้ำเข้าสระโคกย่านางเพื่อทำการเกษตร ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | จัดหาน้ำเพื่อเติมน้ำในสระสำหรับการเกษตรภายในหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 73 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบท่อจากลำชี-บ้านภูดิน ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบท่อจากลำชี-ลำน้ำก่ำบ้านภูดิน(ตามแบบกรมชลประทาน) | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.11 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดสวนนางลัดดาถึงนานางสมเก่ง  -จุดบ้านนางเตียงถึงบ้านนางหนูกัน  -จุดสวนนางลัดดาถึงสวนนายทองบาง  กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. | 400,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 75 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.11 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -จุดบ้านนายณรงค์ชัยถึงบ้านนางอัมพร กว้าง 0.70 ม.  ยาว 200 ม.  -จุดจากบ้านนางปราณีถึงบ้านนายณรงค์ชัย กว้าง 0.70 ม.ลึก 0.55 ม.ยาว 100ม. |  | 300,000 |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - สามารถลดปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ | กองช่าง |
| 76 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.11 | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จากสวนทางลัดดา ถึงสวนนางทองเสี่ยน |  |  |  | 200,000 | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 77 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหนองตาไก้ ม.11 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จุดบ้านนายคำใบ-บ้านนายณรงค์ชัย  กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. |  |  | 100,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 78 | โครงการวางท่อคอนกรีต บ้านหนองตาไก้ ม.11 | -เพื่อให้มีท่อระบายน้ำได้สะดวก | -ถนนห้วยยางหวย นานายสมเก่ง ยาวประมาณ 6 ม. |  |  | 100,000 |  | ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - ราษฎรมีน้ำใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 79 | โครงการถมดินหน้าฝายน้ำล้น ม.11 | เพื่อปรับเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ถมดินหน้าฝายน้ำล้น ม.11 |  |  |  | 50,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 80 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ขุดลอกลำห้วยภายในหมู่บ้าน ม.11 | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 81 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.  โดยประมาณ |  |  |  | 100,000 | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 82 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อการเกษตร ม.11 | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -สายสวนนางลัดดา-นานางทองเสี่ยน  -สายนานางบุสยารัตน์ -นานางเก่ง  -สายบ้านนายจันทรา -อบต.  หัวยบง | 22,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 83 | โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(สภาเกษตร) | เพื่อเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง | ภายในตำบลหนองขาม  ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.  โดยประมาณ |  |  | 200,000 |  | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 84 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า-ถนนเพื่อการเกษตร(สภาเกษตร) | -เพื่อมีไฟฟ้าถนนใช้ในการเกษตรและความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ภายในตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 85 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางหวายพร้อมประตูผันน้ำเข้าสระวังกกคร้อ ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางหวายพร้อมประตูผันน้ำเข้าสระวังกกคร้อ | 300,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จุดบ้านนายจีระศักดิ์ เชื่อมบ้านดอนไข่ผำ กว้าง 5 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.  -จุดบ้านนางบัวลีถึงวังกกคร้อ  กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.  -จุดนานางหนูแวง ต่อพันธ์ถึงวัดป่า กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. | 4,000,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 87 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด ม.3 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -จากบ้านนางจูมทอง-บ้านนางบัวลี ตวนชัยภูมิ กว้าง 0.70 ม.ยาว 200 ม.ลึก  -จากบ้านนายสมนึก-บ้านนายกิตติ (ร้านค้า) กว้าง 0.70 ม.ยาว 200 ม.  -จากบ้านนายสุทัศน์-บ้านนายพงศกร กว้าง 0.70 ม.ยาว 200 ม.  -จากบ้านนางวาสนา –บ้านนางวดี กว้าง 0.70 ม.ยาว 200 ม. | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลงร้อยละ 80 | - สามารถลดปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้ | กองช่าง |
| 88 | โครงการวางท่อสูบน้ำจากฝายหลวงถึงถังประปาวังกกค้อม.3 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -วางท่อสูบน้ำจากฝายหลวงถึงสระวังกกค้อ | 300,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จากบ้านนางหนูแวง-วัดป่า กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านฝาย ม.3 ต.หนองขาม ถึงบ้านดอนหัน ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คอน กรีตเสริมเหล็กเชื่อม บ.ฝาย ม.3 ต.หนองขาม ถึงบ.ยางหวาย ม.4ต.ยางหวาย | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | ถนนลาดยางเชื่อมบ.ฝาย ม.3 ต.หนองขาม ถึงบ.ยางหวาย ม. 4 ต.ยางหวาย  - กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม.หนา 0.20 ม. | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 92 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว ลึก 40 ม.โดยประมาณ |  |  |  | 100,000 | ราษฎรได้รับน้ำจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 93 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวาย ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -จากฝายน้ำล้น ถึง นานายโชคชัย เค็งชัยภูมิ ประมาณ 1,000 เมตร |  |  | 200,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติก ม.5 | - เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จากบ้านนายประทิน-ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. | 200,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติก ม.11 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -จากบ้านนางจำลองลักษณ์-บ้านนายสวรรค์ กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. | 300,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 96 | โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำลำนาแซงถึงหนองน้ำขุ่น ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -ปรับปรุงคลองระบายน้ำลำนาแซงถึงหนองน้ำขุ่น ให้น้ำไหลได้สะดวกและเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้น |  | 100,000 |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 97 | โครงการฝั่งท่อผันน้ำเข้าสระท่าแจ้ง ม.8 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -ฝั่งท่อผันน้ำเข้าสระท่าแจ้ง | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำน้ำก่ำ ม.8 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างฝายกั้นน้ำจำนวน 1 แหล่ง |  |  | 200,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 99 | โครงการขุดลอกหนองอ้อบาลี ม.9 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -ขุดลอกหนองอ้อบาลี จำนวน 1 แหล่ง |  |  | 100,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 100 | โครงการขุดลอกหนองน้ำขุ่น ม.9 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | -ขุดลอกหนองน้ำขุ่น จำวน 1 แหล่ง |  |  | 100,000 |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 101 | โครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลายฝายกกหว้า(ฝายหวงพ่อ)ม.9 | -เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน | -วางหินยาแนวกันดินพังฝายกกหว้า(ฝายหลวงพ่อ) | 100,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้น(สบู่และน้ำมันเหลือง) | | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | กลุ่มอาชีพในตำบลหนองขาม | 25,000 |  | |  | |  | | กลุ่มอาชีพในตำบลได้ความรู้เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(การทำขนม)ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี | | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | ฝึกอบรมอาชีพที่ราษฎรสนใจพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยทางด้านการผลิต | 20,000 |  | |  | |  | | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | | | - เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนไรที่พึง | -ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึง | 15,000 |  | |  | |  | | สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์จักรสาน | | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | จัดฝึกอบรมการจัดทำผลิตภัณฑ์จักรสานให้กับราษฎรในเขตตำบลหนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน | 20,000 |  | |  | |  | | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 5 | โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | จัดฝึกอบรมการให้กับราษฎรในเขตตำบลหนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน | 20,000 |  | |  | |  | | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 6 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | | | - เยาวชน ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ | - เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองขาม | 15,000 |  | |  | |  | | อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยเอดส์เป็นศูนย์ | - ประชาชน ได้รู้ข้อมูลข่าวเอดส์ รู้วิธีป้องกัน | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 7 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป | | | -เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการดำรงชีวิตและให้รู้จักการรักษาสุขภาพ | -กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป | 15,000 |  | |  | |  | | กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การดำรงชีพและสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 8 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปี61 | | | -เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน | -กลุ่มสตรีภายในตำบลหนองขาม | 15,000 |  | |  | |  | | กลุ่มสตรีมีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | เกิดความเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองได้ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 9 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับประชาชน | | | -เพื่อสร้างองค์ความรู้การประกอบอาชีพด้านการสหกรณ์ | -อบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนในตำบลหนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน |  | 30,000 | |  | |  | | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ60 | ใช้วิธีการสหกรณ์สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 10 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | | | -เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว | -ประชาชนในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน |  | 30,000 | |  | |  | | จำนวนกลุ่มแบบสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน | ทำให้เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเข้มแข็ง | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 11 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | | | -เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง | หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านตำบลหนองขาม | 35,000 |  | |  | |  | | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | | สำนักปลัด | |
| **2.2 แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกรกลุ่มต่างๆ(สภาเกษตร) | | | เพื่อความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกร | ส่งเสริมการตั้งและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพตามความสมัครใจ | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์ดี(สภาเกษตร) | | | เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรและสร้างรายได้เสริม | คัดเลือกเกษตรกร จัดตั้งกลุ่ม ฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการส่งเสริมเลี้ยงเป็ด-ไก่พันธุ์ดี(สภาเกษตร) | | | เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรและสร้างรายได้เสริม | คัดเลือกเกษตรกร อบรมสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม | | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | จัดฝึกอบรมการให้กับราษฎรในเขตตำบลหนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | ราษฎรมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | สำนักปลัด | |
|  | |  | **2.3 แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | | |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | -เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการยังชีพของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ | -ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองขาม รายละ 500 ต่อเดือน | 54,000 |  |  | |  | | | ผู้ติดเชื้อได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | | - ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | -เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ | -ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในเขตตำบลหนองขาม | 6,755,000 |  |  | |  | | | ร้อยละ100ของผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | | -ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการยังชีพ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | | -เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ  ผู้พิการ | -ผู้พิการในเขตตำบลหนองขาม | 2,468,000 |  |  | |  | | | ร้อยละ100ของผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ | | -ผู้พิการได้รับสวัสดิการในการยังชีพ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | | | -เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ | -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองขาม | 100,000 |  |  | |  | | | สมาชิกกองทุนได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนร้อยละ100 | | -ชุมชนเกิดความเข็มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองได้ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| 5 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | | | -เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | -สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | 100,000 |  |  | |  | | | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 | | -สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ราษฎร | | สำนักปลัด | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | - ส่งเสริมด้านสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน | 165,000 |  |  |  | จำนวนราษฎรที่ป่วยมีจำนวนลดลงร้อยละ80 | - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆ | - เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่กระจายภายในตำบลหนองขาม | ควบคุมไข้เลือดออก/โรคพิษสุนัขบ้าน/โรคมือเท้าปาก/โรคไข้หวัดใหญ่ฯลฯ | 60,000 |  |  |  | จำนวนราษฎรที่ป่วยมีจำนวนลดลงร้อยละ80 | - ประชาชนไม่เป็นโรคและมีสุขภาพดี | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการกองทุนยารักษาโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน ม.9 | -เพื่อให้มีกองทุนยาสำหรับรักษาโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน | จัดตั้งกองทุนยาสำหรับรักษาโรคสัตว์ภายในหมู่บ้าน | 50,000 |  |  |  | จำนวนสัตว์ที่ป่วยลดลงร้อยละ50 | ลดปัญหาการล้มตายของสัตว์ภายในหมู่บ้านได้ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว | -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน | - ประชาชนในตำบลหนองขาม | 70,000 |  |  |  | บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้ร้อยละ 80 | สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรได้ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | -เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหนะโรคไข้เลือดออก | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาฉีดพ่น ทรายอะเบท ฯลฯ | 100,000 |  |  |  | สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ป้องกันและกำจัดยุงลายลดการแพร่ระบาดของโรค | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพร้อมทำหมันสุนัขและแมว | -เพื่อป้องกันโรคที่มาจากสุนัขและแมวพร้อมคุมกำเนิดลดจำนวนสุนัขและแมว | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการทำหมันสุนัขและแมวฯลฯ | 40,000 |  |  |  | ป้องกันโรคและคุมกำเนิดสุนัขและแมวได้ร้อยละ80 | -สามารถป้องกันโรคและลดจำนวนสุนัขและแมว | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการสาธารณภัย | เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉิน | สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกฯ อปพร. ทีมกู้ภัย อาสาสมัคร ฯลฯ | 20,000 |  |  |  | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | -มีชุดช่วยเหลือระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองขาม | เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉิน | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ | 200,000 |  |  |  | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | -มีชุดช่วยเหลือระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |

**2.5 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| ๑ | โครงการจัดซื้อสารส้ม คลอรีน | -เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำที่มีความสะอาด | -ใส่ถังน้ำประปา หมู่ 4,8,9 | 30,000 |  |  |  | จำนวนราษฎรที่ป่วยมีจำนวนลดลงร้อยละ80 | - ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ | | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองขาม หนองขามเกมส์ | | | -เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองขามได้เล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี | - จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 50,000 |  |  |  | | เยาวชนในตำบลให้ความสนใจในการเล่นกีฬาร้อยละ 80 | | - ประชาชนในตำบลหนองขามได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | | | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | | | -เพื่อสร้างความสามัคคี | - กีฬาอบต.สัมพันธ์ เขตอำเภอคอนสวรรค์ | 15,000 |  |  |  | | ราษฎรในตำบลให้ความสนใจในการเล่นกีฬาร้อยละ 80 | | -เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | | | กองการศึกษา |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | | - เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลหนองขาม | - ถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลหนองขาม | 50,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | ลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | | | - เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลหนองขาม | - ถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลหนองขาม | 50,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | ลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลหนองขาม | | | -เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลหนองขาม | ราษฎรผู้ที่ประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆฉุกเฉินที่อาจเกิดในเขตตำบลหนองขาม | 100,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | | | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง | | | - เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก  อปพร. | ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลหนองขาม จาก 11 หมู่บ้าน | 100,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | มีสมาชิก อปพร.เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน | | | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | | | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร. | - สมาชิก อปพร.ในสังกัดศูนย์ อปพร. อบต.หนองขาม | 100,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | สมาชิก อปพร.มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน | | | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 6 | โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ | | | - เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 10,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | ราษฎรมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในการใช้รถใช้ถนน | | | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการติดตั้งเสาวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ ศูนย์ อปพร.ตำบลหนองขาม | | | -เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพ | ติดตั้ง ณ ศูนย์ อปพร.ตำบลหนองขาม | 50,000 |  |  |  | | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | | การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ | | | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี | | | -เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อปพร. | -จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสมาชิก อปพร.ตำบลหนองขาม ในวันที่อปพร. | 10,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติแก่สมาชิกอปพร. | | | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรในเขตตำบลหนองขาม | | | -เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตามจุดคับขันหรือตามทางร่วมแยกต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน | - พื้นที่ตำบลหนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน | 100,000 |  |  |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | | ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ | | | สำนักปลัด |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | |  | | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | ตัวชีวัด  (KPI) | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด | | | -เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลหนองขาม | แกนนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ 13-25 ปีของแต่ละหมู่บ้านๆ 10 คน | 50,000 |  |  |  | ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลงอย่างน้อยร้อยละ60 | | | มีเครือข่ายเยาวชนเพื่อดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน | | | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | | | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด | ประชาชนในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลงอย่างน้อยร้อยละ60 | | | ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติดและสามารถป้องกันตัวเองได้ | | | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(บำบัด,ฟื้นฟูอาชีพ) | | | -เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่จะต้องเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูอาชีพ | -ผู้ที่จะต้องเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูอาชีพ ภายในตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลงอย่างน้อยร้อยละ60 | | | ผู้รับการบำบัดสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ | | | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | | | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ | 20,000 |  |  |  | ยาเสพติดในพื้นที่มีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | | การดำเนินงานของศูนย์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ | | | สำนักปลัด |
| 5 | กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.ของทุกปี) | | | -เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษและอันตรายจากยาเสพติด | -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองขาม | 10,000 |  |  |  | ยาเสพติดในพื้นที่มีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | | | ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษและอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดทุกชนิด | | | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใส | - เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่สวยงามและใสสะอาด | - กำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆตามแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ | 10,000 |  |  |  | ราษฎรได้รับความสะดวกจากการใช้น้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | มีแหล่งน้ำที่ใสสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำไหลได้สะดวก | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ | จำนวน 11 หมูบ้านในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | การพังทลายของดินลดน้อยลงร้อยละ70 | สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดิน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูก | -เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ | -ในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | จำนวนต้นไม้มีเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | -มีต้นไม้เพิ่มขึ้นในเขตตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ | - เพื่อเป็นการเพิ่มป่าสีเขียวและลดภาวะโรคร้อน | - พื้นที่ป่าในตำบลหนองขาม | 10,000 |  |  |  | จำนวนป่าไม้ชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมา | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสนับสนุนจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเกษตรกร  (ธนาคารข้าวพันธุ์ดี) | - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีได้ผลผลิตมาก | ราษฎรในเขตตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน |  | 100,000 |  |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | ทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนา | - เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้เพิ่มหลังฤดูทำนา | ราษฎรในเขตตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน |  | 100,000 |  |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | ราษฎรมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ | - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตร | ราษฎรในเขตตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน |  | 100,000 |  |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการตลาดนัดสีเขียว | -เพื่อส่งเสริมการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง | หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านในเขตตำบลหนองขาม |  | 50,000 |  |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60 | ราษฎรมีการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช | - ลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  - ลดปริมาณสารเคมีและอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี  - เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง | - จำนวน 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 840 ราย | 50,000 | 20,000 | 20,000 |  | จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ60 | - ลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีครัวเรือนละ 500 บาท  - เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| 10 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP  **กิจกรรมที่ 1** การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP  **กิจกรรมที่ 2** การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | - เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  - เพื่อลดต้นทุนการผลิต  - เพื่อปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง | - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่ | 40,000  40,000 | 20,000  30,000 | 20,000  30,000 |  | จำนวนรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ60 | - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาท  - เกษตรกรไม่เสี่ยงต่อสารเคมี  - เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 11 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  **กิจกรรมที่ 1** ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักสด(ข้าวเหนียว)  **กิจกรรมที่ 2** ส่งเสริมการปลูกงา  **กิจกรรมที่ 3** ส่งเสริมการปลูกพืชผัก | - เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรหลังฤดูการทำนาปี  - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  - เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปลูก | - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่ | 60,000  60,000  60,000 | 60,000  60,000  60,000 | 60,000  60,000  60,000 |  | จำนวนรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ60 | - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาท  - เกษตรกรมีเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น  - เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| 12 | โครงการศูนย์พันธุ์พืชชุมชน(เรือนเพาะชำ) | - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชเพื่อกระจายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร  - เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพืชแก่เกษตรกรและผู้สนใจ  - เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นและพันธุ์พืชหายาก | - จำนวน 1 ศูนย์ | 50,000 | 40,000 | 30,000 |  | ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมีจำนวนลดลงร้อยละ50 | - เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์พืช ครัวเรือนละ 500 บาท  - มีแหล่งเพาะพืชพันธุ์ดีในชุมชน  - เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| 13 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | -เพื่อสนับสนุนทางการเกษตร | -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ฯ | 120,000 |  |  |  | มีการเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50 | -เป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 11 | โครงการจัดการประกวดผลงานด้านเกษตรตำบลหนองขาม (ด้านปศุสัตว์/ด้านการเกษตร/ด้านประมง/อื่นๆ | -เพื่อประชาชนเกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเสริมสร้างความสามัคคี | - ประชาชนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน | 50,000 |  |  |  | มีงานประจำปีประจำตำบลเพิ่มขึ้น 1 งาน | -ประชาชนเกิดแรงจูงใจการการประกอบอาชีพเกิดความสามัคคี | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพิ่มผลผลิต | -เพื่อให้ราษฎรได้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติสร้างรายได้เพิ่มขึ้น | - ประชาชนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  | 50,000 |  | มีการเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50 | เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย(สภาเกษตร) | เพื่อเพิ่มรายได้โดยสร้างอาชีพเสริมด้านการผลิตข้าวปลอดภัยแก่เกษตรกร | - ประชาชนในเขต ตำบลหนองขาม |  |  | 50,000 |  | มีการเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50 | เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | สำนักปลัด |

**4.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการ “ หน้าบ้านน่ามอง” | | | | - เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดของบ้านให้ดูสวยงาม | - หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านเขตตำบลหนองขาม | 10,000 |  |  |  | ราษฎรให้ความสนใจความสะอาดของบ้านเรือนร้อยละ80 | - ความสวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบ | | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | | | | - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน้ำเสียให้กับประชาชน | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000 |  |  |  | ขยะและน้ำเสียในชุมชนมีปริมาณลดน้อยลงร้อยละ60 | - ภายในหมู่บ้านมีมีความสะอาดและน่าอยู่ | | สำนักปลัด |
|  | | **4.3 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการปรับเกลี่ย/ปรับปรุงบ่อขยะ | | | - เพื่อดูเรียบร้อยและไม่ส่งกลิ่นเหม็น | | - ที่ทิ้งขยะของอบต.หนองขามบ้านภูดิน ม.10 | 80,000 |  |  |  | บ่อขยะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น | - เพื่อความเป็นระเบียบ | | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำและการ  ท่องเที่ยวภายในตำบล | | | - เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | | - สถานที่เหมาะสมภายในตำบลหนองขาม,ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน | 200,000 |  |  |  | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภายในตำบลหนองขาม | - มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนในตำบลหนองขามมีอาชีพเสริม | | กองช่าง |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 3 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาธารณะหนองแซง หนองน้ำขุ่น หนองเขื่องผี หนองขามเปื้ย | | | | - เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | - สถานที่บ้านโนนแต้ ม.4 ม.9 และ ม.8 | 1,000,000 |  |  |  | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภายในตำบลหนองขาม | | - มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนในตำบลหนองขามมีอาชีพเสริม | กองช่าง |
| 4 | โครงการล้อมรั้วสระน้ำที่สาธารณะ บริเวณโคกยานาง ม.10 | | | | -เพื่อปรับปรุงให้เป็นระเบียบน่าเยี่ยมชมและเพื่อความปลอดภัย | -บริเวณโคกยานาง ม.10 | 10,000 |  |  |  | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภายในตำบลหนองขาม | | -เกิดความสวยงามเป็นระเบียบน่าเยี่ยมชม | กองช่าง |
|  |  | |
|  |  | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1** การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**5.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | -เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯที่ดีเหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | 100,000 |  |  |  | สามารถดึงดูดเด็กเล็กให้อยากเข้าเรียนมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 | -ศูนย์ฯมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านฝาย | -เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯที่ดีเหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านฝาย | 100,000 |  |  |  | สามารถดึงดูดเด็กเล็กให้อยากเข้าเรียนมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 | -ศูนย์ฯมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ การเรียน การสอน | -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  -โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  -เครื่องปรับอากาศ  -ชั้นวางอเนกประสงค์  -พัดลมเพดาน | 100,000 |  |  |  | ความพร้อมของ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การปฏิบัติการในการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านฝาย | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ การเรียน การสอน | -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  -เครื่องปรับอากาศ  -ชั้นวางอเนกประสงค์ | 100,000 |  |  |  | ความพร้อมของ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การปฏิบัติการในการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุศึกษาศูนย์ อบต.หนองขาม | -เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย | -จัดซื้อการเรียนการสอน | 25,000 |  |  |  | ความพร้อมของ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเด็กมีการพัฒนาในทุกด้าน | กองการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 6 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุศึกษาศูนย์ อบต.บ้านฝาย | -เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย | -จัดซื้อการเรียนการสอน | 25,000 |  |  |  | ความพร้อมของ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเด็กมีการพัฒนาในทุกด้าน | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | -เพื่อให้อาคารเรียนมีสภาพพร้อมใช้งานมีความแข็งแรงสร้างความปลอดภัย | -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | 100,000 |  |  |  | ความพร้อมของ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเด็กมีการพัฒนาในทุกด้าน | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | - เพื่อสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน | - ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | 300,000 |  |  |  | ความพร้อมของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - สร้างความปลอดภัยสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | -เพื่อให้มีป้ายบอกสถานที่ชัดเจนมีความคงทนถาวร | - จัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | 30,000 |  |  |  | ความพร้อมของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - มีป้ายบอกสถานที่ศูนย์เด็กฯที่ชัดเจนมีความคงทน | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม | -เพื่อสร้างความปลอดภัยของสถานที่ราชการ | -ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม | 100,000 |  |  |  | ความพร้อมของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - มีประตูทางเข้า-ออกศูนย์เด็กฯสร้างความปลอดภัย | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 403,200 |  |  |  | มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเล็กทุกวัน | - นักเรียนมีได้อาหารกลางวันฟรี | กองการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | - นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 4 โรงเรียน | 1,368,000 |  |  |  | มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียนทุกวัน | - นักเรียนมีได้อาหารกลางวันฟรี | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | - เพื่อเด็กจะได้มีอาหารเสริมกิน | -เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 144,460 |  |  |  | มีอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กทุกวัน | - นักเรียนมีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | - เพื่อเด็กจะได้มีอาหารเสริมกิน | -นักเรียนในเขต อบต.หนองขามจำนวน 4 โรงเรียน | 655,370 |  |  |  | มีอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กทุกวัน | - นักเรียนมีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง | กองการศึกษา |
| 15 | โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน ตำบลหนองขาม(โรงเรียนบ้านโนนแต้) | - โรงเรียนจัดนิทรรศการจัดเป็นเต้นท์ศูนย์เครือข่ายร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่ายเป็นงานวิชาการระดับตำบล | - นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองขามทุกโรงเรียน | 20,000 |  |  |  | สร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ60 | - ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) | - เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ | - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 55,000 |  |  |  | นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 ใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้และการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | กองการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 17 | โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ร.ร.บ้านฝาย | -เพื่อให้เด็กนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | -นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย | 40,000 |  |  |  | นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | กองการศึกษา |
| 18 | โครงการนักสัตวบาลน้อยเรียนรู้คู่ศึกษาศาสตร์พระราชา โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร | -เพื่อให้เด็กนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | นักเรียนและราษฎรในชุมชน ร.ร.หนองตาไก้ | 40,000 |  |  |  | นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | กองการศึกษา |
| 19 | โครงการทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา |
| 20 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “ช่างตัดผม” ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | - เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 |  |  |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา |
| 21 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “ประดิษฐ์กระเป๋า”จากวัสดุเหลือใช้ ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | -เพื่อการผลิตงานขึ้นจำหน่ายในชุมชนเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียน | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |  | 20,000 |  |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา |
| 22 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “การเพาะเห็ดฟาง” ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | -เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฝึกทักษะอาชีพ | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |  |  | 20,000 |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 23 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์” ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | -เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |  |  |  | 20,000 | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา |
| 24 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เครือข่าย | - โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่าย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | - นักเรียนกลุ่มเครือข่ายและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 20,000 |  |  |  | มีการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80 | -นักเรียนมีความสุขและมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง | กองการศึกษา |
| 25 | โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ชุมชน(โรงปุ๋ย) | -เพื่อให้ราษฎรสามารถได้เรียนรู้จากชุมชนของตนเองได้ | -บ้านหนองขาม หมู่ที่7 |  |  | 30,000 |  | มีการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80 | -ราษฎรมีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตดีขึ้น | กองการศึกษา |

**5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | -ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลหนองขามทุกหมู่บ้าน | 50,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | หมู่บ้านในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 20,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้ | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | หมู่บ้านในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้ | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | หมู่บ้านในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้ | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการงานประเพณีบุญออกพรรษา | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | หมู่บ้านในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 20,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้ | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบลหนองขาม | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมประจำตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง | - ได้อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ | ส่วนการศึกษา |
| 7 | โครงการร่วมขบวนแห่งานประจำปีของดีอำเภอคอนสวรรค์ | -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | - งานประเพณีช่วงเดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม | 20,000 |  |  |  | งานประเพณีมีการสืบสานจนถึงปัจจุบัน | -อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 8 | โครงการแข่งขันพายเรือประจำตำบลหนองขาม | -เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้เป็นงานประเพณีประจำตำบลหนองขาม | -จัดงานประเพณีประจำตำบลหนองขามโดยมีการแข่งขันพายเรือ ที่คลองน้ำบ้านโนนแต้ ม.4 | 35,000 |  |  |  | มีงานประจำปีประจำตำบลหนองขามเพิ่มจำนวน 1 งาน | สามารถสร้างความสามัคคีแก่ราษฎรในตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |

**5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล | -เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี สตรีได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ | -สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีสากล | 15,000 |  |  |  | เกิดความเข้มแข็งในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นร้อย  ละ80 | -แสดงพลังสตรีในการเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มสตรี | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างและผู้นำท้องถิ่น | - เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | - คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและผู้นำท้องถิ่น | 200,000 |  |  |  | เกิดการเรียนรู้มีทักษะการทำงานมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ | -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ | -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม | 15,000 |  |  |  | รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของราษฎร | -ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างอบต.หนองขาม | -เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างทุกคน | -คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้าง | 20,000 |  |  |  | สร้างเสริมจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | บุคลากรที่เข้าอบรมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินตามแนวเขต | -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการวัดที่ดินตามแนวเขต | - ที่ดินในเขต อบต.หนองขาม | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ทราบแนวเขตในตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | -เพื่อง่ายต่อการเก็บภาษีสามารถตรวจสอบพื้นที่อาณาบริเวณเขตตำบลหนองขามได้ชัดเจน | - สำรวจพื้นที่เขตตำบลหนองขามเพื่อจัดทำเป็นแผนที่ภาษี | 300,000 |  |  |  | สามารถตรวจสอบการชำระภาษีและจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ50 | - ง่ายต่อการติดตามและจัดเก็บภาษี | กองคลัง |
| ๖ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้นและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ | - เครื่องรับส่งโทรสาร  - เครื่องถ่ายเอกสาร  - ตู้เก็บเอกสาร  - เครื่องปรับอากาศ  - เก้าอี้ทำงาน  -โต๊ะทำงาน | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้นและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ | สำนักปลัด  กองคลัง |
| 7 | โครงการค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | - ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานอบต.หนองขาม  -ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต | 100,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| ๘ | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 160,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| ๙ | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ | 250,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด  กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| ๑๐ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | -เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน | -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  -ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง,รถบรรทุกน้ำ,รถเก็บขยะ  -ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ทรัพย์สินมีสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งาน | สำนักปลัด  กองคลัง |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -วัสดุงานบ้านงานครัว  -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  -วัสดุเคมีดับเพลิง  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  -วัสดุเก้าอี้พลาสติก  -วัสดุอื่นๆ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด  กองคลัง |
| 12 | โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -จัดจ้างเหมาบริการต่างๆ | 100,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 13 | ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ | เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ค่าไฟฟ้า -ค่าบริการโทรศัพท์  -ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง | - เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคอนสวรรค์ | - อบต.ศรีสำราญ | 25,000 |  | - | - | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 15 | โครงการ อบต. สัญจรเพื่อบริการประชาชน | - เพื่อเป็นการบริหารประชาชนนอกพื้นที่และได้ใกล้ชิดกับประชาชน | - จัดบริการต่างๆและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน | -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | -เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 50,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |
| 18 | ค่าใช้จ่ายโครงการตามแนวพระราชดำริ | -เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามพระราชดำริ | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ประชาชนมีส่วนรวมในการดำเนินรอยตามพระราชดำริ | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. | -เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. | 500,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -มีสภา อบต.และผู้บริหาร อบต. | สำนักปลัด |
| 20 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองคลัง |
| 21 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 22 | ค่าใช้จ่ายสำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | -ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ | 10,000 |  |  |  | การจัดงานรัฐพิธีบรรลุผลสำเร็จร้อยละ100 | -เกิดจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน | สำนักปลัด |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสำคัญทางราชการ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ค่าพวงมาลา/กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10,000 |  |  |  | การจัดงานบรรลุผลสำเร็จร้อยละ100 | -การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 24 | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อำเภอคอนสวรรค์ในการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000 |  |  |  | การจัดงานรัฐพิธีบรรลุผลสำเร็จร้อยละ100 | -เกิดจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน | สำนักปลัด |

**๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองขาม | -เพื่อให้อาคารสำนักงานมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน | -สำนักงาน อบต.หนองขาม | 350,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -อาคารสำนักงานมีสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งาน | กองช่าง |
| ๒ | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.หนองขาม | -เพื่อปรับปรุงอาณาบริเวณสถานที่ สำนักงานอบต.หนองขาม ให้เกิดความน่าเชื่อถือเกิดความสวยงาม | -จัดภูมิทัศน์ด้านหน้า อบต.และภายในบริเวณ อบต.หนองขาม | 200,000 |  |  |  | -บริเวณสถานที่อบต.หนองขามได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง | เกิดความสวยงามเป็นระเบียบน่าเชื่อถือ | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน อบต.หนองขาม | -เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมในการใช้งาน | ปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์จำนวน 2 บอร์ด | 50,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ประชาชน | กองช่าง |
| 5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | -เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ | -ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  -ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  -ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ  -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  -ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ | 200,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -วัสดุก่อสร้าง  -วัสดุอื่นๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองช่าง |
| 7 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย | -โทรทัศน์ | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองช่าง |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองการศึกษา |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | -เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ | -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  -ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ | กองการศึกษา |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุอื่นๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด  กองคลัง |

**6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | -เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ | -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  -ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ | 20,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุอื่นๆ | 30,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม | 500,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก) | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก)จำนวน 1 ตัว | 3,500 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว | 16,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 1 ตัว | 7,300 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | กองสวัสดิการสังคม |

แบบ ผ. 07

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 57 | 154,365,000 | 38 | 133,693,000 | 29 | 130,743,000 | 33 | 203,993,000 | 157 | 622,794,000 |
| รวม | 57 | 154,365,000 | 38 | 133,693,000 | 29 | 130,743,000 | 33 | 203,993,000 | 157 | 622,794,000 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.2 แผนงานการเกษตร  1.3 แผนงานงบกลาง  1.4 แผนงานสาธารณสุข  1.5 แผนงานพาณิชย์ | 9  4  5  8  1 | 180,000  120,000  9,477,000  705,000  30,000 | 2  4  -  -  - | 60,000  120,000  -  -  - | -  4  -  -  - | -  120,000  -  -  - | -  4  -  -  - | -  120,000  -  -  - | 11  16  5  8  1 | 240,000  480,000  9,477,000  705,000  30,000 |
| รวม | **27** | **10,512,000** | **6** | **180,000** | **4** | **120,000** | **4** | **120,000** | **41** | **10,932,000** |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 2  9  5 | 65,000  570,000  140,000 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 2  9  5 | 65,000  570,000  140,000 |
| รวม | **16** | **775,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16** | **775,000** |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  4.1 แผนงานการเกษตร  4.2 แผนงานสาธารณสุข  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 10  2  4 | 610,000  40,000  1,290,000 | 8  -  - | 640,000  -  - | 6  -  - | 380,000  -  - | -  -  - | -  -  - | 24  2  4 | 1,630,000  40,000  1,290,000 |
| รวม | 16 | 1,940,000 | 8 | 640,000 | 6 | 380,000 | - | - | 30 | 2,960,000 |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  5.1 แผนงานการศึกษา  5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 21  8  1 | 3,766,030  235,000  15,000 | 2  -  - | 40,000  -  - | 3  -  - | 70,000  -  - | 2  -  - | 40,000  -  - | 28  8  1 | 3,916,030  235,000  15,000 |
| รวม | **30** | **4,016,030** | **2** | **40,000** | **3** | **70,000** | **2** | **40,000** | **37** | **4,166,030** |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6.2 แผนงานเคหะชุมชน  6.3 แผนงานการศึกษา  6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 24  7  3  7 | 2,700,000  880,000  80,000  606,800 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 24  7  3  7 | 2,700,000  880,000  80,000  606,800 |
| รวม | 41 | 4,266,800 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4,266,800 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 187 | 175,874,830 | 54 | 134,553,000 | 42 | 131,313,000 | 39 | 204,153,000 | 322 | 645,893,830 |

แบบ ผ.08

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ตู้เก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้ | 20,000 |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง | 180,000 |  |  |  | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 |  |  |  | สำนักปลัด |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -กล้องถ่ายรูปจำนวน 1 อัน | 20,000 |  |  |  | กองคลัง |
| 5 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 |  |  |  | กองช่าง |
| 6 | สังคมสงเคราะห์ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 |  |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 7 | สังคมสงเคราะห์ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 1 เครื่อง | 7,300 |  |  |  | กองสวัสดิการสังคม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** |
| 8 | สังคมสงเคราะห์ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก)จำนวน 1 ตัว | 3,500 |  |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 9 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -โต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.) | 10,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 10 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.) | 55,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 11 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -พัดลมเพดานจำนวน 8 ตัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.) | 32,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 12 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.) | 8,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 13 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ตัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย) | 55,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 14 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตัว  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย) | 8,000 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 15 | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ชั้นวางแฟ้ม(เหล็ก)จำนวน 1 ตัว | 3,500 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.03

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์จ.ชัยภูมิ ถึงบ้านห้วยบง ม.8 ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.20 เมตร | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมจากบ้านฝาย ม.3 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ถึงบ้านยางหวาย ม.4 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20 เมตร | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 3 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้น เชื่อมจากบ้านฝาย ม.1 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ถึงบ้านหนองโดก ม.6 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร | 4,104,000 | 4,104,000 | 4,104,000 | 4,104,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.4บ้านโนนแต้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม) | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้นำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจากท่าแจ้งบ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ถึง สะพานลำชี บ้านหนองดู่ ม.4 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น | -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองตำบลในการเดินทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบท่อ จากลำชี-ลำน้ำก่ำ-บ้านภูดิน ม.10 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบท่อจากลำชี-ลำน้ำก่ำบ้านภูดิน(ตามแบบกรมชลประทาน) | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม) | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้นำเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| รวม 7 โครงการ | | | | 110,304,000 | 110,304,000 | 110,304,000 | 110,304,000 |  |  |  |

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | - นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 4 โรงเรียน | 1,368,000 |  |  |  | มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียนทุกวัน | - นักเรียนมีได้อาหารกลางวันฟรี | กองการศึกษา | โรงเรียนในเขตตำบลหนองขามจำนวน 4 โรงเรียน |
| 2 | โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน ตำบลหนองขาม | - โรงเรียนจัดนิทรรศการจัดเป็นเต้นท์ศูนย์เครือข่ายร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่ายเป็นงานวิชาการระดับตำบล | - นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองขามทุกโรงเรียน | 20,000 |  |  |  | สร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ60 | - ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |
| 3 | โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก | - เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก | - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 55,000 |  |  |  | นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 ใช้วิถีชีวิตพอเพียง | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริม | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
|  | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  | ในการเรียนรู้และการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ประสบการณ์ชีวิต |  |  |
| 4 | โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ร.ร.บ้านฝาย | -เพื่อให้เด็กนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | -นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย | 40,000 |  |  |  | นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านฝาย |
| 5 | โครงการนักสัตวบาลน้อยเรียนรู้คู่ศึกษาศาสตร์พระราชา โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร | -เพื่อให้เด็กนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | นักเรียนและราษฎรในชุมชน ร.ร.หนองตาไก้ | 40,000 |  |  |  | นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 | นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | กองการศึกษา | โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร |
| 6 | โครงการทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |
| 7 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “ช่างตัดผม” ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | - เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 |  |  |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 8 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “ประดิษฐ์กระเป๋า”จากวัสดุเหลือใช้ ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | -เพื่อการผลิตงานขึ้นจำหน่ายในชุมชนเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียน | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |  | 20,000 |  |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |
| 9 | โครงการส่งเสริมวิชาชีพ “การเพาะเห็ดฟาง” ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | -เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฝึกทักษะอาชีพ | นักเรียน ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |  |  | 20,000 |  | นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม | กองการศึกษา | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) |

**5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล | -เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี สตรีได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ | -สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีสากล | 15,000 |  |  | กองสวัสดิการสังคม | เกิดความเข้มแข็งในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นร้อย  ละ80 | -แสดงพลังสตรีในการเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มสตรี | กองสวัสดิการสังคม | กองทุนสตรีสากล |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง | - เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคอนสวรรค์ | - อบต.ศรีสำราญ | 25,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | - มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักปลัด | อบต.ศรีสำราญ |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อำเภอคอนสวรรค์ในการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000 |  |  |  | การจัดงานรัฐพิธีบรรลุผลสำเร็จร้อยละ100 | -เกิดจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน | สำนักปลัด | อำเภอคอนสวรรค์ |

แบบ ผ.05

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง

สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนทองม.8 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | -ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| รวม 1 โครงการ | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |  |  |  |

**ส่วนที่ 5**

**การติดตามและประเมินผล**

1. **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) ปี 255๙ มีทั้งหมด 1๑4 โครงการ ดำเนินงานได้จริงคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๑

ตารางแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 255๙

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๓ | ๘ |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๐ | 1๑ |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๙ | ๖ |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๑๙ | ๑๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๘ | 1๒ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๒๕ | 1๔ |
| รวม | 1๑๔ | ๖๑ |

1. **การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**โครงการที่ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 255๙**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.1 | 100,200 | ๙๖,๐๐๐ |
| 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑ | ๑๒๓,๖๔๘.๕๑ | ๑๒๓,๖๔๘.๕๑ |
| 3. โครงการขุดลอกสระวังกกคร้อ ม.๓ | ๙๑,๘๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| 4. โครงการขุดลอกหนองน้ำ ม.๘ | ๓๓๒,๐๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐ |
| 5.โครงการขุดลอกลำน้ำก่ำ ม.๔ | ๒๘๖,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ |
| 6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าเชื่อมบ้านฝาย | ๑๒๒,๑๐๐.๙๑ | ๑๒๒,๑๐๐.๙๑ |
| 7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๖ | ๑๑๒,๖๐๒.๕๒ | ๑๑๒,๖๐๒.๕๒ |
| 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๑,๕๘๑.๐๘ |
| **รวม** | **1,268,351.94** | **๑,๒๒๕,๙๓๓.๐๒** |
| การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๙.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐.โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ | ๑๕,๐๐๐ | ๒,๑๐๐ |
| ๑๑.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | ๖๐,๐๐๐ | ๔๓,๙๑๙.๒๐ |
| ๑๒.โครงการจัดซื้อสานส้มคลอรีน | ๕๐,๐๐๐ | ๒๘,๑๔๐ |
| ๑๓.โครงการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ๑๖๕,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๑๔.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/พิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดใหญ่/โรคมือเท้าปาก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๙๕๐ |
| ๑๕.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๕๔,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๑๖.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๗.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๐๖๖ |
| ๑๘.โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุตำบลหนองขาม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๕๙๑ |
| ๑๙.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำคนพิการ | ๘๑,๒๐๐ | ๘๑,๒๐๐ |
| **รวม** | **๖๗๕,๒๐๐** | **๔๖๕,๔๖๖.๒๐** |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๐.โครงกรรณรงค์ป้องกันและปราบปรามและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๙๐๗ |
| ๒๑.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๘๙๐ |
| ๒๒.โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๓,๗๑๐ |
| ๒๓.โครงการแข่งขัน กีฬาอบต.สัมพันธ์ | ๓๕๘,๐๐๐ | ๑๙๑,๒๑๔ |
| ๒๔.โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | ๗๐,๐๐๐ | ๖๘,๙๔๐ |
| ๒๕.โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๑,๕๐๘,๐๐๐** | **๑,๓๑๘,๖๖๑** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
| การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๒๖.โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.๗ | ๓๕,๐๐๐ | ๒๑,๑๑๑ |
| ๒๗.โครงการปลูกแก่นตะวันพืชเศรษฐกิจ(โรงเรียนบ้านฝาย) | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๘.โครงการเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิดในบ่อดิน(โรงเรียนบ้านฝาย) | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๙.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านหนองขาม) | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๐.โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์)โรงเรียนบ้านโนนแต้ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๑.โครงการทัศนาศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนแต้ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๒.โครงการริมทางนักเศรษฐศาสตร์น้อยสู่สาธารณะชนโรงเรียนหนองตาไก้ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๓.โครงการจัดซื้อต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูก | ๒๐,๐๐๐ | ๔,๙๔๐ |
| ๓๔.โครงการปรับเกลี่ยปรับปรุงบ่อขยะ | ๘๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๓๕.โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๒ |
| **รวม** | **๓๑๕,๐๐๐** | **๒๒๘,๐๒๓** |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๖.โครงการจัดหาพาหนะสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ |
| ๓๗.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ | ๓๙๒,๐๐๐ | ๓๙๒,๐๐๐ |
| ๓๘.โครงการสนับสนุนกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.หนองขามจำนวน ๔ โรงเรียน | ๑,๓๖๘,๐๐๐ | ๑,๓๖๘,๐๐๐ |
| ๓๙.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ | ๑๔๔,๔๖๐ | ๑๓๓,๘๑๑.๖๐ |
| ๔๐.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน | ๖๕๕,๓๗๐ | ๓๒๓,๘๙๐ |
| ๔๑.โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนตำบลหนองขาม | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๒.โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เครือข่าย | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๑๐๐ |
| ๔๓.โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ/ลอยกระทง/สงกรานต์/เข้าพรรษา) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๕,๕๘๒ |
| ๔๔.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔๕.ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานประจำปีอำเภอคอนสวรรค์ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** |
|  | ๔๖.โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | ๓๓,๔๐๐ | ๓๒,๓๐๐ |
| ๔๗.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม | ๒,๔๑๐,๐๐๐ | ๑,๗๔๕,๐๐๐ |
| **รวม** | **๕,๓๓๘,๒๓๐** | **๔,๑๖๐,๖๘๓.๖๐** |
| การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๔๘.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | ๓๓๔,๖๐๐ | ๓๒๓,๒๐๐ |
| ๔๙.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๖๙,๕๘๐ |
| ๕๐.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๒,๘๒๕ |
| ๕๑.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | ๒๓๑,๘๐๐ | ๑๔๙,๑๐๐.๒๖ |
| ๕๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ | ๙๓,๖๗๐ | ๙๒,๑๘๓ |
| ๕๓.ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | ๘๕,๐๐๐ | ๗๔,๐๓๐.๗๐ |
| ๕๔.ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | ๒๘๐,๐๐๐ | ๑๗๘,๐๘๔.๖๐ |
| ๕๕.ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือและค่าลงทะเบียนต่างๆ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑๒๖,๕๘๐ |
| ๕๖.โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.หนองขาม | ๑๖๐,๗๐๐ | ๑๕๗,๐๐๐ |
| ๕๗.โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณ อบต.หนองขาม | 33,400 | ๓๒,๓๐๐ |
| ๕๘.โครงการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕๙.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๖๐.โครงการ อบต.สัญจร | ๒๐,๐๐๐ | ๘,๐๖๒ |
| ๖๑.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๖๑๘ |
| **รวม** | **1,879,170** | **๑,๔๔๓,๕๖๓,๕๖** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **10,983,951.9** | **๘,๘๔๒,๓๓๐.๓๘** |

1. **สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ราษฎรมีเส้นทางการคมนาคมที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น ตลอดจนแห่งน้ำ คูคลอง ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีขึ้น รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วย

**การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในหมู่บ้าน เช่น การจัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดการเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขในพื้นที่ เป็นต้น

**การดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาสาธารณะภัยในเบื้องต้น

**การดำเนินงานด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ทำให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกตันไม้ภายในตำบล ลดการพังทลายของหน้าดิน และทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

**การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วั**ฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ได้แก่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

**การดำเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

1. **ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**1.** ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

2. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามควรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ครบทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างครบถ้วน